ICS 35.240.01

CCS L 70

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T      —

云计算平台渗透测试实施指南

New-type smart city—Construction standards of data security management system

2022 - 12 - 07发布

2023 - 01 - 07实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　渗透测试实施概述	1

5　准备阶段	2

6　方案编制阶段	4

7　现场实施阶段	4

8　报告编制阶段	5

参考文献	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由陕西省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西省网络与信息安全测试中心。

本文件主要起草人：。

本文件由陕西省网络与信息安全测试中心负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省网络与信息安全测试中心

电话：029-88319550

地址：西安市雁塔区茶张路1号陕西省信息化中心19层

邮编：710065

云计算平台渗透测试实施指南

范围

本文件规定了云计算平台渗透测试实施的过程和方法。

本文件适用于各类渗透测试机构或被渗透组织对云计算平台渗透测试项目的管理，指导渗透测试项目的组织、实施、验收等工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 31168-2014 信息安全技术 云计算服务安全能力要求

GB/T 31509-2015 信息安全技术 信息安全风险评估实施指南

GB/T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

云计算平台 Cloud computing platform

云服务商提供的云基础设施及其上的服务软件的集合。

[来源：GB/T 31168-2023，3.7]

渗透测试 penetration testing

以未经授权的动作绕过某一系统的安全机制来检查信息系统的安全功能，以发现信息系统安全问题的手段。

[来源：GB/T 25069-2022，3.520]

渗透测试实施概述

实施原则

全面性原则

在规定的测试范围内，应覆盖云计算平台中的全部服务及每个服务中的全部功能。

可控性原则

在渗透测试项目实施过程中,应严格按照标准的项目管理方法对服务过程、人员和工具等进行控制，以保证渗透测试实施过程的可控和安全。

a)服务可控性:

测试方应事先在测试工作沟通会议中向被测单位介绍测试服务流程,明确需要得到被测单位组织协作的工作内容,确保测试服务工作的顺利进行。

b)人员与信息可控性:

所有参与测试的人员应签署保密协议，以保证项目信息的安全；

应对工作过程数据和结果数据严格管理,未经授权不得泄露给任何单位和个人。

c)过程可控性:

应按照项目管理要求,成立项目实施团队,项目组长负责制,达到项目过程的可控。

d)工具可控性:

测试人员所使用的测试工具应该事先通告被测单位,且测试人员所使用的测试工具应具有安全产品证书或具有相关恶意代码、后门检测报告，并在项目实施前获得被测单位的许可,包括产品本身、测试策略等。

最小影响原则

- 应采用最小影响原则，与被测单位沟通并进行应急备份,同时提前确定合适的测试时间窗口，选择避开业务的高峰时间进行，即首要保障云计算平台的稳定运行。

实施过程

渗透测试实施过程包括四个基本阶段:准备阶段、方案编制阶段、现场实施阶段、报告编制阶段。测试相关方之间的沟通与洽谈应贯穿整个渗透测试过程。每一测试活动有一组确定的工作任务。具体如表1所示。

| 实施阶段 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 准备阶段 | 工作启动 |
|  | 建立联系机制 |
|  | 渗透测试授权 |
|  | 工具和表单准备 |
|  | 环境准备 |
|  | 风险控制 |
| 方案编制阶段 | 确定测试对象 |
|  | 确定测试内容 |
|  | 确定测试工具 |
|  | 确定测试方法 |
|  | 确定测试方案 |
| 现场实施阶段 | 实施准备 |
|  | 渗透测试和结果记录 |
|  | 结果记录确认 |
| 渗透测试报告编制 | 过程描述 |
|  | 风险分析 |
|  | 整改建议 |
|  | 报告结论 |
|  | 报告审核 |

准备阶段

工作启动

在工作启动任务中,组建测试项目组，获取被测单位及测试对象的基本情况，从基本资料、人员、计划安排等方面为整个测试项目的实施做好充分准备。

建立联系机制

在渗透测试工作开展前，与被测单位沟通确定此次工作的内容、实施时间及联系人信息，确保被测单位做好数据备份及突发情况下的应急预案。

渗透测试授权

测评方应同被测单位签署书面的渗透测试授权书和保密协议。

测试方的渗透测试应在取得被测单位授权的前提下开展。

被测单位应对渗透测试所有细节和风险的知晓，所有过程都在被测单位的控制下进行。

工具和表单准备

测试项目组成员在进行现场测试之前,应熟悉测试对象、调试测试工具、准备各种表单等。

a)测试人员调试本次测试过程中将用到的测试工具,包括漏洞扫描工具、渗透性测试工具、性能测试工具和协议分析工具等。

b)测试人员在测试环境模拟被测定级对象架构，为开发相关的网络及主机设备等测试对象测试指导书做好准备，并进行必要的工具验证。

c)准备和打印表单,包括但不限于:风险告知书、文档交接单、会议记录表单、会议签到表单等。

环境准备

测试环境准备包括但不限于:

a)所需的硬件。

b)所需的软件，包括基础软件和测试工具软件。

c)所需的网络环境，包括网络拓扑、系统架构、服务配置等。

d)测试所需的基础数据。

e)测试实施的物理场地与办公设施。

风险控制

针对渗透测试过程中可能出现的测试风险,测试人员宜向被测单位详细介绍渗透测试过程中可能出现的风险，并与被测单位就如下内容进行协商,做好渗透测试的风险控制：

a)测试时间:

为减轻渗透测试造成的压力和预备风险排除时间，宜尽可能选择访问量不大、业务不繁忙的时间窗口,测试前可在云计算平台上发布相应的公告；

b)测试策略:

为了防范测试导致业务的中断,测试人员宜在进行带有渗透、破坏、不可控性质的高风险测试前，与云计算平台管理人员进行充分沟通，在云计算平台管理人员确认后方可进行测试；

c)备份策略:

为防范渗透过程中的异常问题,建议在测试前管理员对云计算平台进行备份,以便在出现误操作时能及时恢复;

d)应急策略:

测试过程中,如果被测云计算平台出现无响应、中断或者崩溃等异常情况,测试人员宜立即中止渗透测试,并配合被测单位进行修复处理;

在确认问题并恢复云计算平台后,经被测单位同意方可继续进行其余的测试;

e)沟通机制:

在测试前,宜确定测试人员和被测单位配合人员的联系方式,被测单位方宜在测试期间安排专人职守，与测试人员保持沟通,如发生异常情况,可及时响应;

测试人员宜在测试结束后要求被测单位检查云计算平台是否正常,以确保云计算平台的正常运行。

方案编制阶段

确定测试对象

分析被测单位云计算平台的业务流程、数据流程、范围、特点及各个设备及组件的主要功能，确定出本次测试的测试对象。

确定测试内容

结合测试对象的特点，确定现场测试的具体实施内容。

确定测试工具

根据测试对象和测试内容合理选择相应的测试工具,测试工具的选择和使用应遵循以下原则:

a)测试人员应在渗透测试前对测试工具进行升级更新;

b)测试工具使用的检测策略和检测方式不应对云计算平台造成不正常影响;

c)可采用多种测试工具对同一测试对象进行检测，如果出现检测结果不一致的情况,应进一步采用必要的人工检测和关联分析,并给出与实际情况最为相符的结果判定。

d)测试工具的选择和使用必须符合国家有关规定。

确定测试方法

根据测试的目的、内容以及实施特性，选定具体测试方法，明确成功实施该测试的准则。

编制测试方案

渗透测试方案是测试工作实施活动总体计划,用于管理测试工作的开展,使测试各阶段工作可控，并作为测试项目验收的主要依据之一。渗透测试方案应得到被测单位的确认和认可。渗透测试方案的内容应包括:

a)渗透测试工作框架:包括测试目标、测试范围、测试依据等;

b)测试团队组织:包括测试小组成员、组织结构、角色、责任;

c)测试工作计划:包括各阶段工作内容、工作形式、工作成果等;

d)风险规避:包括保密协议、测试工作环境要求、测试方法、工具选择、应急预案等;

e)时间进度安排:测试工作实施的时间进度安排;

f)项目验收方式:包括验收方式、验收依据、验收结论定义等。

现场实施阶段

实施准备

实施准备是保证测试机构能够顺利实施测试的前提。

a）召开测试现场首次会，测试机构介绍测试工作安排,相关方对测试方案中的测试对象、内容、工具和方法等进行沟通。

b)被测单位对风险告知书签字确认，了解测试过程中存在的安全风险,做好相应的应急和备份工作。

c)测试相关方确认测试需要的各种资源,包括测试配合人员和需要提供的测试环境等。

渗透测试和结果记录

测试人员实施测试,并将测试过程中获取的证据源进行详细、准确记录。

a)测试人员与测试配合人员确认测试对象中的关键数据已经进行了备份。

b)测试人员确认具备测试工作开展的条件,测试对象工作正常,系统处于一个相对良好的状况。

c)测试人员实施测试,获取相关证据和信息。

d)测试结束后,测试人员与测试配合人员及时确认测试工作是否对测试对象造成不良影响,测试对象及系统是否工作正常。

结果记录确认

测试人员将测试过程中得到的证据源记录进行确认。

a)测试人员在测试完成之后,应首先汇总测试记录,对漏掉和需要进一步验证的内容实施补充测试。

b)召开测试现场结束会,测试双方对测试过程中得到的证据源记录进行现场沟通和确认。

报告编制阶段

过程描述

测试人员需要详细描述渗透测试的全过程，包括测试的方法、步骤、使用的工具等。对于每一个测试步骤，都应详细记录其执行过程、结果以及遇到的问题。同时，应详细列出在测试过程中发现的所有安全漏洞和隐患，包括其位置、危害程度、可能的影响等。对于每一个漏洞和隐患，都应提供详细的证据和分析，以便被测单位能够清楚地了解其真实性和危害性。

风险分析

测试人员在详细描述测试过程后，需要对测试结果进行深入的分析。这包括分析漏洞的成因、影响范围、可能的攻击场景等，以及评估云计算平台当前的安全状况。

整改建议

测试人员应基于测试结果的分析，提出具体的安全改进建议。这些建议应具有针对性和可操作性，能够帮助云计算平台修复已发现的漏洞、提升安全防护能力、降低潜在的安全风险。同时，建议还应考虑云计算平台的业务需求和实际情况，确保其可行性和有效性。

报告结论

报告结论部分应总结渗透测试的主要发现和成果，评估云计算平台的安全性和业务风险。同时应对云计算平台未来的安全防护工作提出建议和期望，包括需要持续关注的安全问题、可能的安全挑战以及相应的应对策略。

报告审核

测试报告编制完成后,测试机构应根据测试协议书、被测单位提交的相关文档、测试原始记录和其他辅助信息,对测试报告进行审核，包括检查报告的内容是否完整、准确、清晰，以及是否符合相关的标准和规范，确保报告的质量和专业性。评审通过后,由项目负责人签字确认并提交给被测单位。

参 考 文 献

[1] GB/T 31168-2014 信息安全技术 云计算服务安全能力要求

[2] GB/T 31509-2015 信息安全技术 信息安全风险评估实施指南

[3] GB/T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

_________________________________