ICS 65.020.40

CCS B 61

DB61

陕西省地方标准

DB61/ SDBXM262 -2024

刺槐低效林技术规程

Technical Regulations for the restoration of low function Robinia pseudoacacia forest

（征求意见稿）

XX- XX - XX发布

XX- XX- XX实施

陕西省市场监督管理局  发布

目  次

前言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　低效林改造的原则	3

5　类型划分与评判标准	3

6　改造方式和技术要求	4

7　作业设计	7

8　施工管理	8

9　监测与档案管理	8

附录A（规范性附录）刺槐低效林小班现状调查与改造设计表	10

附录B（规范性附录）刺槐低效林改造作业小班评分表	12

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省林业局提出并归口。

本文件起草单位: 西北农林科技大学、延安市劳山国有林场管理局、延安市安塞区林业局、西安市长安区沣峪国有生态林场。

本文件主要起草人:王国梁、刘莹、白应飞、马玲、王志波、刘芳、刘国彬、高黎明、胡剑锋。

本文件首次发布。

本文件由西北农林科技大学负责解释。

联系信息如下：

单位：西北农林科技大学

电话：029—87012616

地址：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号

邮编：712100

刺槐低效林改造技术规程

# 范围

本文件规定了刺槐 (Robinia pseudoacacia L.)低效林的定义及相关术语、类型划分、评判指标、改造方式与技术、作业设计、施工管理、监测及档案管理的内容和要求。

本文件适用于陕西省内刺槐低效林改造的生产技术活动和经营管理。

本文件所指的刺槐低效林为人工林。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6000-1999 主要造林树种苗木质量分级

GB 7908 林木种子质量分级

GB/T 15163-2018 封山(沙)育林技术规程

GB/T 15776-2023 造林技术规程

GB/T 15781-2015 森林抚育规程

GB/T 18337.3-2001 生态公益林建设技术规程

LY/T 1690-2017 低效林改造技术规程

术语与定义

下列术语和定义适用于本文件

低效林 low function forest

受人为或自然因素影响，林分结构和稳定性失调，林木生长发育迟滞，系统功能退化或丧失，导致森林生态功能、林产品产量或生物量显著低于同类立地条件下相同林分平均水平,不符合培育目标的林分总称。低效林按起源可分为低效次生林和低效人工林。

[来源：LY/T 1690-2017，3.1]

刺槐低效林 low function Robinia pseudoacacia forest

受人为或自然因素影响，导致刺槐林的林分结构单一，林木生长发育迟缓，生态功能低，生物量显著低于同类立地条件下相同林分的平均水平，不符合培育目标的刺槐林。

刺槐低效林改造 restoration of low function Robinia pseudoacacia forest

为充分发挥刺槐低效林地的生产潜力，提高林分质量、稳定性和效益水平，而采取的改变林分结构、调整或更替树种等营林措施的总称。

刺槐林林分结构 stand structure of Robinia pseudoacacia forest

不同直径、树高和年龄的刺槐林木在林分中的分布状态，混交林还包括树种组成和林层。

刺槐林群团状改造 lumpish restoration of Robinia pseudoacacia forest

在被改造的刺槐林内,目的树刺槐呈群团状或块状分布且有培育前途时,在群团内采取抚育措施培育刺槐树种，并对非目的树种分布的地块及林中空隙地进行改造作业的方式。

刺槐林林冠下更新 regeneration under canopy of Robinia pseudoacacia forest

通过在刺槐林的林冠下植苗、直播或天然下种等措施营建刺槐林,实现伐前更新并改善刺槐林的结构与功能的作业方式。

萌蘖 tillers

林木被伐倒后根部很快长出新芽，新芽生长速度很快。刺槐具有萌蘖强的生物学特性，经砍伐后依靠其自身无性繁殖能力进行萌蘖更新。

近自然经营 close-to-natural forest management

一种遵照森林生长发育的自然规律进行林业生产活动或经营森林的模式。该模式充分遵循森林的自然生长规律，根据森林从自然更新到形成稳定的顶级群落的发育演替规律，设计和实施各项经营活动，通过充分利用影响森林的各种自然力和不断优化森林经营过程，实现森林的树种组成乡土化、林分结构多层化、综合功能最大化，从而使森林的生态、经济和社会效益达到最佳结合。

刺槐修枝pruning of Robinia pseudoacacia forest

为满足刺槐林健康生长或美观的要求，切除、剪短或砍掉林内刺槐多余的树枝的抚育方式。

补植 enrichment planting

在林窗或林中空地处补种目的树种，以提高林地生产力和生态功能的抚育方式。在残破次生林，或郁闭度低的林分中，或林隙（林窗）或林中空地超过0.067 hm2，其中缺少目的树种的天然幼苗幼树，通过补植幼苗幼树实现更新或结构调整目的。

[来源：DB61/T 1474-2021，3.8]

抚育采伐 intermediate cutting

根据林分发育、林木竞争和自然稀疏规律及森林培育目标，适时适量伐除部分林木，调整树种组成和林分密度，优化林分结构，改善林木生长环境条件，促进保留木生长，缩短培育周期的营林措施。抚育采伐又称间伐，包括透光伐、疏伐、生长伐和卫生伐四类。

[来源：DB61/T 1474-2021，3.5]

陕西省植被区划 Shaanxi province vegetation zone

陕西省植被由北至南分为草原区、森林草原区和森林区。

草原-森林草原分界线：东起陕西省北端神木县，经榆林市区和靖边县，西至吴起县。

森林草原-森林分界线：东起陕西省榆林市清涧县东南角，经延川和延长交界处、延安南部、甘泉北部，西端止于志丹南部。

刺槐林龄组 age group

根据刺槐生长发育阶段和经营目的划分的刺槐林的年龄组别。陕西省刺槐林的龄组划分为：幼龄林为林龄≤10年；中龄林为林龄11-20年；近熟林为林龄21-25年,成熟林为林龄26-30年；过熟林为林龄≥31年。

刺槐低效林改造的原则

(a) 坚持保护优先。充分保护刺槐低效林地上已有的刺槐林，选择自然修复和人工促进相结合。

(b) 坚持因地制宜、分区施策。根据陕西省植被区划、改造林地的地形、土壤、植被等立地因子，划分立地类型，进行立地质量评价，提高刺槐低效林改造效果。

(c) 坚持以水定林、量水而行。立足立地自然条件，尤其土壤水分和养分条件，科学合理地设计改造方式和改造模式。优先选择乡土树种，实行多树种、乔灌搭配进行改造。

(d) 积极采用良种壮苗。采用优质种子或优质种子培育的优质苗木，提高林木的抗逆性。

(e) 积极采用先进技术。引进和推广成熟的新技术、新成果、新材料，使用节水节地造林技术，合理利用水资源，提高刺槐低效林的改造效果。

类型划分与评判标准

刺槐低效林

轻度退化刺槐林

受到人为或自然干扰，林相不良，生产潜力未得到优化发挥，生长和效益达不到要求，但处于进展演替阶段，实生林木为主，土壤侵蚀较轻，具备优良林木种质资源的刺槐林。

评判标准

具备以下所有条件的刺槐林：

——林分生长量或生物量较同类立地条件平均水平低30%～40%；

——刺槐树种占林分树种组成比例的40%以下，生长发育受到抑制；

——天然更新的优良刺槐林木个体数量少，<40株/hm2；

——土壤肥力和生态服务功能基本正常，林下土壤侵蚀强度为轻度以下。

中度退化刺槐林

受自然或人为因素影响，林层单一，生物多样性低，群落演替停滞，引发刺槐林结构不稳定，生物多样性保育功能低，但仍能进行更新的刺槐林。

评判标准

具备以下所有条件的刺槐林：

——林木生长缓慢，生长量或生物量较同类立地条件平均水平低40%～50%；

——林木多代萌生严重，天然更新的林木数量少，更新林木生长状况不良；

——土壤肥力有所降低，林下土壤侵蚀强度为中度以下；

——森林群落生物多样性较低，群落结构不够稳定。

重度退化刺槐林

由于不合理利用，保留的种质资源品质低劣(常为多代萌生或成为疏林)，处于逆向演替阶段，结构失调，土壤侵蚀严重，生态功能低下的刺槐林。

评判标准

具备以下所有条件的刺槐林：

——林木90%多代萌生，林相残败，结构失调；

——缺乏有效的进展演替树种，不能天然更新，或天然更新不良,具有自然繁育能力的优良林木个体数量<30株/hm2；

——林木生长缓慢或停滞，树高、蓄积生长量较同类立地条件林分的平均水平低50%以上；

——土壤肥力和水土保持功能明显下降，林下土壤侵蚀强度为中度以上。

多代萌蘖刺槐林

刺槐林经砍伐后其根部通过无性繁殖进行萌蘖更新，现有大量采伐后二次成林及三次成林的中幼林阶段林分。大量萌蘖导致林分分布中缺少大径阶林木，同时抑制灌木生长，其中森林草原区尤为严重，导致刺槐林多样性差，树种结构单一，群落结构不稳定，生态功能大幅度降低。

评判标准

具备以下所有条件的刺槐林：

——实际密度超过该地区合理密度的两倍以上；

——萌蘖枝干横生，其它灌木逐渐衰退，导致林层单一。

改造方式与技术要求

改造方式

封育改造

适用对象：有天然更新的刺槐幼树及幼苗的林分，或具备天然更新能力的刺槐母树分布，通过封育可望达到改造目的的刺槐低效林分。主要为生态地位重要、立地条件差的退化刺槐林。

封育方法：采取封禁并辅以人工促进天然更新措施。

封育按GB/T 15163-2018的规定执行。

补植改造

- 适用对象：郁闭度低于0.4的刺槐低效林。

- 补植树种：采用选择能与刺槐树种互利、相容生长，且具备从林下到主林层生长的基本耐荫能力的乡土树种，如：油松、山杨、白桦、沙棘、臭柏等。

- 补植方法：根据刺槐林木分布现状确定补植方法，通常有均匀补植(现有林木分布比较均匀的林地)、群团状补植(现有林木呈群团状分布、林中空地较多的林地)、林冠下补植(刺槐为强阳性树种，宜在林冠下补植耐荫树种)等。

- 补植密度：根据所在区域、经营方向、现有株数确定合理的补植密度，补植后密度应达到该类林分合理密度的85%以上。

——森林区：经过补植后，林分内目标树种株数735～1680株/hm2,分布均匀。

——森林草原区：经过补植后，林分内目标树种株数450～1500株/hm2,分布均匀。

——草原区：经过补植后，林分内目标树种株数450～1200株/hm2,分布均匀。

补植其它要求按GB/T 15781中6.5、7.6的规定执行。

间伐改造

- 适用对象：轻度退化刺槐林、中度退化刺槐林。

- 改造方法：需要调整组成、密度或结构的林分，伐密留稀，留优去劣，可采取透光伐抚育；需要调整林木生长空间，扩大单株营养面积，促进林木生长的林分，可采用生长伐抚育，选择和标记目标树，采伐干扰树；对病虫危害林通过彻底清除受害木和病源木，改善林分卫生状况可望恢复林分健康发育的低效林，可采取卫生伐。

- 采伐强度和密度要求：黄土高原地区适合33%的间伐强度，采伐的时间间隔为五年，间伐时应适当保留林下其他乔木和灌木树种，以提高群落稳定性。

- 间伐后保留密度：根据所在区域、经营方向、现有株数确定合理的间伐的采伐强度，间伐后林分郁闭度不低于0.6。

——森林区：间伐后保留的目标数株数不低于735株/hm2, 分布均匀。

——森林草原区：间伐后保留的目标数株数不低于450株/hm2,分布均匀。

——草原区：间伐后保留的目标数株数不低于450株/hm2,分布均匀。

- 间伐其它要求按GB/T 15781中7.1、7.3和7.4的规定执行。

调整树种改造

- 适用对象：重度退化刺槐林、多代萌蘖刺槐林。

- 调整树种：选择幼林期耐荫的乡土树种，如油松、山杏、山桃、侧柏、山杨、白桦等。

- 改造方法：采取先伐后栽调整刺槐林的林分结构。即先间伐刺槐至目标密度，然后在林内种植针叶树种或耐荫阔叶树种，尽量选择乡土树种。

- 改造强度：根据被改造刺槐林的林分特性、改造方法和立地条件，按照有利于被改造刺槐林迅速成林并发挥效益、无损于环境的原则确定。间伐强度不超过林分断面积25%，或株数不超过40%(幼龄林)。

近自然经营

- 改造对象：轻度退化刺槐林。

- 改造方法：采取近自然的营林措施，择伐为主、采伐为辅以提高森林质量。

- ——幼龄林：采取抚育措施，设置密度为1000～3000株/hm2,保证幼龄林在自然状态下郁闭的基础上保证较大的生长量。

- ——中龄林和近熟林：设置密度为1000～1800株/hm2,主要促进其天然更新。

- ——成熟林和过熟林：采伐后补植刺槐幼苗或其它乡土树种幼苗，实现刺槐林更新。

刺槐林群团状择伐改造

- a)	改造对象：中度和重度退化刺槐林。

- b)	改造方法：依据刺槐干梢程度，采取重度疏伐，引入乡土树种及少量侧柏、油松等针叶树种进行组团式栽植，逐步变刺槐低效林（含萌生林）为乡土树种实生林。

- ——一代目标林相：刺槐林分郁闭度降至0.4～0.6，刺槐保留密度225～450株/hm2，促进更新与引入树种生长，使之与保留刺槐形成团块状混交。更新及补植幼树在刺槐林下生长良好，短期共存，无竞争，形成刺槐更新幼树复层林。

- ——二代目标林相：群落动态演替继续发展，引入的针阔叶树种占优，刺槐进一步衰退，最终形成以阔叶为主，针叶为辅的针阔混交林，针阔混交比例小于1:1，目标林分密度600～1200株/hm2。

修枝

- 适宜对象：高大且其枝条妨碍刺槐生长的其他树、密度超过合理密度2倍的萌蘖刺槐林。

- 改造方法：

- 1）对于妨碍刺槐生长的其它树，保留主干，适度修剪妨碍刺槐生长的枝条；

- 2）对密度超过合理密度2倍的萌蘖刺槐林，除生长较好的枝干外，其余枝干全部砍掉，保证主干能有充足生长空间。

修枝其它要求按DB61/T 1474-2021中6.7的规定执行。

综合改造

适用于不能通过上述单一改造方式达到改造刺槐低效林目标，而采用多种措施相结合的改造。根据林分状况，采取封育、补植、间伐、调整树种等多种方式，提高林分质量。

技术要求

工作流程

刺槐低效林改造按照调查评价、作业设计、查验审批、施工及评价等的流程进行。

布局配置

刺槐低效林改造应综合考虑改造区域树种及空间上的科学、合理的布局与配置，通过改造实施，达到调整、优化林分结构的效果。

改造目标和技术措施

通过实地调查与低效林评判后，针对不同的刺槐低效林类型、成因和经营培育方向，以小班或林带为经营单元，确定与功能需求相宜的目标林分，并根据目标林分和林分现状确定具体改造方式及技术措施。除森林经营、造林等方面的常规技术要求外，在设计和实施中还应根据改造类型、方式及环境，考虑以下技术措施要求：

——树种调整重新配置的作业要求；

——水土严重流失区的集流蓄水、强化入渗的作业要求；

——水土严重流失区、风沙区的乔灌草配置技术、固土固沙技术的作业要求；

——病虫害发生区的林木及环境有害生物源处理技术的作业要求；

——长期水土流失，土地肥力贫瘠改良技术的作业要求；

——经济林产品低效林的品种更换等技术的作业要求。

保护措施

——具有重要环境保护功能和景观美化价值，改造难度大或技术不成熟的低效林不宜改造；

——注重生物多样性的保护,加强珍稀濒危野生动、植物资源及其栖息地保护,防止外来物种入侵；

——防止对现有植被的破坏，采取的作业措施应避免新的水土流失和风沙危害，防止改造过程对自然环境的有害作用和影响；

——严格控制病虫危害源的传播途径，进入改造区的种植材料要做好检疫，改造区的病虫危害木及残余物要及时进行隔离与处理，经检疫符合有关标准后方可流出改造区；

——林地坡度大于25度的低效林，改造中宜采用带状、块状的林地清理方式，以尽量减少改造过程中的水土流失；

——改造过程中不宜全面清林，禁止炼山。

作业设计

设计单元与单位

刺槐低效林改造作业设计以小班为基本单元，以乡镇、林场等经营单位为设计文件的申报单位。

设计程序

        - 资料搜集：包括自然概况、近期森林经理调查、营造林总体规划、林业专项调查、地形图、林相图及社会经济等材料。

        - 外业调查：

1)对拟改造小班的基本信息进行全面调查，收集森林资源、立地条件、森林病虫害、种质资源保护物种、作业条件、经营目标等相关因子；

2)对拟改造小班的林分信息进行抽样调查，应分别小班面积设置1块~3块面积为(20m×30m)(30m×40m)的典型标准地或宽20m、长50m～150m的样带(≤1hm2以下1块，1.01～5 hm22块，5 hm2以上3块)；对拟改造的林带应分别林带长度，设置1段~3段长度为20m～50m的样带，进行林分因子、立地因子、病虫害、天然更新数量及分布、目标树数量、等方面的调查(调查项目见附录A)。

        - 改造林分评价

按照刺槐低效林判别标准，对低效林的成因、类型、规模等进行分析评价。

        - 作业设计

根据评价结果，结合现场预判分析，完成改造目标、方式和技术措施的设计，编制设计说明书，并绘制设计图件。

设计内容

——改造区域自然环境和社会经济条件的调查与分析；

——改造区域森林资源的历史情况和现状的调查与评价；

——区域主要森林类型、立地类型的正常林分与低效林，在林分质量、生态功能、经济价值等方面的对比评价；

——低效林类型、分布与面积；

——目标林分设计：规定最终状态主林层的树种组成比例、林分结构和功能目标(确定到小班)；

——低效林的改造方式和时间安排(确定到小班)；

——更新采伐和抚育间伐的采伐作业设计，包括采伐方式、对象、强度、株数、蓄积量、出材量材种、伐区清理、病虫害处理及其它技术措施要求(确定到小班)；

——补植、更新、调整等营造林作业设计，包括种苗类型、林地清理、配置方式、作业时间、栽植技术、抚育管理等方面内容(确定到小班)，见GB7908、GB6000和GB/T15776；

——用工量概算、改造费用概算、收支概算及物资消耗量计算(落实到小班)；

——生物多样性与环境保护措施(确定到小班)；

——施工作业管理与保障措施。

设计文件组成

        - 作业设计说明书:对7.3设计内容逐一说明；

        - 附图：

1)低效林改造作业区森林资源现状图(林相图)，比例尺1:5000～1:10000，体现区划、林种、树种等资源现状；

2)低效林改造作业设计图，比例尺1:5000或1:10000，体现改造方式、采伐、营造林等方面的作业设计。

        - 附表：

1)低效林小班现状调查与改造设计表(附录A)；

2)低效林改造小班作业设计一览表；

3)低效林改造投资概算表。

施工管理

施工准备

——经审批的作业设计是施工的主要依据，经营单位应根据设计的改造小班(地段)、施工时间安排，组织施工员进行现场踏勘，核实作业地块、改造方式以及抚育采伐、营造林、生物多样性与环境保护等技术措施的要求，做好器具、材料的准备，并明确每个改造小班、地段的作业指导员；

——开展施工员的上岗培训，包括作业流程、改造方式、林木采伐、营造林等方面的技术要求；

——小班中有国家级保护物种的，应在施工卡片中注明保护物种名称、分布、保护措施等。

施工要求

——严格按照作业设计的区域范围、作业面积、改造方式和措施、营造林方法、生物多样性与环境保护措施等要求开展施工；

——施工员在每个流程开始时进行现场示范和指导，让作业人员掌握有关技术要求；

——改造作业中清除的带病虫源的林木、枝桠，应及时就近隔离处理，防止病虫源的扩散与传播；

——改造过程中采用的种子、苗木均应达到国家标准规定Ⅰ、Ⅱ级的要求；

——按照设计要求，保护好作业区内的国家级保护植物；

——做好作业小班、地段的林地清理，创造有利于保留木、新植树苗的生长环境；

——作业过程中做好护林防火与施工安全工作。

质量评价

以作业小班为单元评价施工作业质量(见附录B)，实施百分制，总分达到85分为合格。质量评价由第三方进行。

监测与档案管理

监测评价

实施低效林改造的林地应纳入森林资源监测体系,设立固定样地进行定期观测,掌握林地动态变化总结不同改造方式、技术措施的成效与经验。

档案

主要包括以下内容：

——作业设计的说明书、图件、表册及批复文件等；

——调查设计卡片；

——小班施工卡片；

——检查验收调查卡片与报告；

——财务概算、结算报表；

——改造前后及施工过程的影像资料；

——监测记录及报告；

——其它相关文件、记录及技术资料。

（规范性附录）

刺槐低效林小班现状调查与改造设计表

- 表A.1  刺槐低效林小班现状调查与改造设计表

| 改造单位(乡镇) |  | 林班号(村) |  |  |  |  | 小班号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图幅号 |  | 分类经营区划 |  |  |  |  | 小班面积/hm2 |  |  |
| 林分现状 | 起源 |  |  | 林种 |  |  | 经营目标 |  |  |
|  | 林分组成 |  |  |  | 主要树种 |  |  |  |  |
|  | 林层 |  | 林龄 |  |  |  | 每公顷株数 |  |  |
|  | 郁闭度 |  | 植被覆盖度 |  |  |  | 林木分布状况 |  |  |
|  | 混交类型 |  | 树种适宜度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生长指标 树种 | 平均树高/m | 平均胸径/cm |  | 蓄积m3/hm2 |  | 经济树种产品 | 年产量kg/hm2 | 品质 |
|  | 主要病虫害 |  | 受害株数/hm2 |  |  |  | 死亡濒死木株数/hm2 |  |  |
|  | 具有天然更新能力的树种 |  | 天然更新数量/hm2 |  |  |  | 天然更新分布 |  |  |
|  | 其它说明（a） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立地条件 | 地貌类型 |  | 海拔 |  |  |  | 坡位 |  |  |
|  | 坡度 |  | 坡向 |  |  |  | 土壤质地 |  |  |
|  | 土层厚度/cm |  | pH值 |  |  |  | 土壤类型 |  |  |
|  | 地下水位/m |  | 侵蚀类型 |  |  |  |  |  |  |
| 类型与成因 | 低效林类型 |  |  |  | 主要成因 |  |  |  |  |
|  | 林分评价（b） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造设计 | 改造年度 |  | 改造面积 |  |  |  | 改造方式 |  |  |
|  | 改造功能定位（主导功能和辅助功能） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目的树种及组成比例 |  | 目标直径 |  |  |  | 林分结构 |  |  |
|  | 改造方法 |  | 补植树种 |  |  |  | 补植株数 |  |  |
|  | 保留树种 |  | 保留株数 |  |  |  | 目标树密度（株/hm2） |  |  |
|  | 采伐树种 |  | 采伐株数 |  |  |  | 采伐蓄积（m3） |  |  |
|  | 其它措施设计（c） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它设计说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业要求 | 树种配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土保持措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 病（虫）源木处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤改良措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀物种保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a)除表中林分现状所列因子外，对评判低效林或改造设计有指示或参考价值的信息； (b)根据低效林评判标准进行林分评价； (c)根据改造方式确定的其它改造措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查者：                    设计者：               调查设计日期：    年  月  日

（规范性附录）

刺槐低效林改造作业小班评分表

- 表B.1  刺槐低效林改造作业小班评分表

| 检查项目 |  | 得分值 | 标准分 | 检查方法及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）技术流程（15分） | 调查评价 |  | 3 | 符合要求得满分，缺少项目酌情扣分 |
|  | 作业设计 |  | 4 | 符合要求得满分，缺少项目酌情扣分 |
|  | 查验审批 |  | 4 | 符合要求得满分，缺少项目酌情扣分 |
|  | 施工管理 |  | 4 | 符合要求得满分，缺少项目酌情扣分 |
| （二）作业设计（25分） | 面积 |  | 5 | 符合要求正确得满分 |
|  | 林分现状描述 |  | 5 | 主要内容，缺1项扣1分 |
|  | 目标设计 |  | 5 | 主导功能和辅助功能各占50%分数 |
|  | 作业方式 |  | 5 | 主要技术参数，缺1项扣1分 |
|  | 改造强度 |  | 5 | 措施及其合理性、可行性各占1分 |
| （三）施工质量（35分） | 施工准备 |  | 5 | 参照第8.1节执行情况打分 |
|  | 作业面积和位置 |  | 6 | 和设计完全吻合得满分 |
|  | 作业措施 |  | 6 | 完全符合设计要求得满分 |
|  | 保留树种结构 |  | 6 | 完全符合设计要求得满分 |
|  | 保留林分郁闭度 |  | 6 | 和设计目标吻合得满分 |
|  | 种苗质量 |  | 6 | 达到设计要求吻合得满分 |
| （四）环保与安全（25分） | 场地卫生状况 |  | 5 | 有废弃物未处理、运出扣2分 |
|  | 水土流失状况 |  | 5 | 出现冲刷、严重侵蚀现象得0分 |
|  | 人身安全 |  | 5 | 发生人身安全事故得0分 |
|  | 生物多样性保护 |  | 5 | 生物多样性降低或野生动植物破坏得0分 |
|  | 社会参与 |  | 5 | 社会效益、公众反响好得满分 |