DB61

陕西省地方标准

DB61/T XXXX-2025

现代农业产业园建设规范

modern agricultural industrial park

construction standard

（第一版）

2025– XX - XX发布

2025- XX -XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结果和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西省现代农业园区服务中心、陕西省现代农业科学研究院、陕西省产品质量监督检验研究院、榆阳区现代农业产业园管理委员会、汉阴县现代农业园区服务中心。

本文件主要起草人：孙越赟、吴晓红、田健锋、余霞、崔苡菱、郝少莉、胡江波、李侃、张颖坤、曹俊、徐明妍、吴大兵、孙晓娟、彭小云、刘王叶。

本文件为首次发布。

本文件由陕西省现代农业园区服务中心负责解释。

联系信息如下：

单位：陕西省现代农业园区服务中心（陕西省农业国际合作与交流中心）

电话：029-87348850

地址：陕西省西安市莲湖区习武园27号

邮编：710003

I

现代农业产业园建设规范

- 范围

本文件规定了现代农业产业园(以下简称：产业园)建设的术语和定义、建设要求、建设内容、质量管理、组织管理和综合效益。

本文件适用于省级现代农业产业园建设，市县级现代农业产业园建设可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB 3838  地表水环境质量标准

GB/T 30600  高标准农田建设通则

GB/T 25413  农田地膜残留量限值及测定

GB/T 25246  畜禽粪便还田技术规范

GB/T 8321  农药合理使用准则

NY/T 3024-2016  日光温室建设标准

NY/T 3020  农作物秸秆综合利用技术通则

NY/T 2970-2016  连栋温室建设标准

NY/T 1761  农产品质量安全追溯操作规程通则

NY/T 496  肥料合理使用准则 通则

NY/T 391  绿色食品产地环境质量

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 现代农业产业园

是在规模化种养基础上，通过“生产+加工+科技+服务+品牌”等方式，聚集现代生产要素，创新体制机制，形成具有明确的地理界限和一定的区域范围，由政府引导、企业带动、多种新型经营主体参与，建设水平领先的现代农业发展平台。

- 建设要求

  - 建设规划

产业园坚持有范围、有边界、无围墙的原则，科学编制5年建设规划（以下简称“规划”），规划应明确区域范围，布局在2个乡镇以上，不宜整县建设，规划核心区、示范区和辐射区。同时制定产业园2年建设方案。

    - 核心区

- 具有一定的边界和范围，是产业园投入和建设的主体功能区，具有农业生产、技术创新、生产加工、主体培育、咨询服务、培训教育和综合管理等功能。通过聚焦主导产业发展，开展关键技术攻关，打造科技创新策源地；配套建设新型经营主体培育基地、数字化管理平台和人才实训中心，提供技术咨询、质量检测等一站式服务，建立科技创新引领中枢。

    - 示范区

- 位于核心区的外围或周边，承接、转化核心区的科技成果，具有标准化生产、成果转化、产业带动等功能。推进生产基地升级改造、建立规模化种养基地，培育农民专业合作社、家庭农场、种养大户等新型经营主体，建立科技成果转化基地、模式输出窗口。

    - 辐射区

- 位于示范区外围或周边，接受核心区技术服务或直接受到核心区影响的农业发展区域，与示范区在空间上可以不连续，具有农业生产、产业开发、成果应用等功能。重点依托农业企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户等经营主体，促进先进技术的转化应用，开展农民技能培训，推广社会化服务体系，发展订单农业等多元联农带农模式，带动农户增收致富。

  - 主导产业

聚焦区域内1-2个关联度强且优势突出、特色明显、有较强市场竞争力的主导产业，产业品种类别明确，不应将果蔬、畜禽、水产等综合大类笼统作为产业园主导产业。产业基础条件好，全产业链开发的格局基本形成，产业建设水平区域领先。

  - 资源要素

    - 土地要素

以集约、高效为原则，合理利用土地资源。严格落实耕地保护制度，依法依规实施耕地用途管制。将产业园建设用地纳入当地土地利用整体规划，优先满足产业园建设需求。

    - 资金要素

- 统筹各类财政涉农资金用于支持产业园建设，引导金融机构开发产业园专属信贷产品，鼓励社会资本投资产业园项目，形成多元投入格局。

    - 技术要素

与省级以上科研教学单位建立合作平台，引导产业技术体系、科技创新联盟、高新技术企业在产业园共建试验站、中试基地和成果转化中心，开展技术示范和科技服务。

    - 人才要素

建立人才引进机制，鼓励产业园引进省级产业技术体系专家，组建技术服务团队，招引项目运营、科技研发等专业人才入园。鼓励建立农村创新创业和孵化实训基地，支持各类人员返乡创业。开展农业技术培训、高素质农民培训等技术业务类培训。

  - 功能布局

产业园要选择交通条件便利、土地相对集中平整、生态环境好的区域，水、电、气、讯、网等基础设施完善。以核心区为建设重点，合理划分农业生产区、加工物流区、科技研发区、技术培训区、休闲农业区、创新孵化区、综合服务区等功能分区。

- 建设内容

  - 种养基地

围绕主导产业，建立适度规模化、标准化、绿色化、集约化农产品原料生产基地，其中高标准农田建设符合GB/T 30600规定，连栋温室建设符合NY/T 2970-2016规定，日光温室建设符合NY/T 3024-2016

- 规定，因地制宜推广农机装备。

  - 加工物流

- 建立规范化、标准化的农产品加工场所，加强农产品产后处理、产地初加工和精深加工设施装备的智能化、绿色化建设。建立专业化、规范化、信息化的农产品保鲜仓储、冷链物流、批发市场等流通体系，设立市场信息发布平台，为新型经营主体、技术人员、周边农户等提供技术咨询、储销和市场信息服务。

  - 科研平台

- 设立科研创新场所，配备必要的科研及加工技术试验设施设备，配备一定数量专业科技研发人员。开展农业实用技术研究开发，加快农业科技成果中试和转化，推广应用新品种、新技术和新装备。

  - 品牌营销

实施农业品牌精品培育行动，挖掘区域特点，培育一批区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。建设电商直播基地、品牌消费体验馆等营销设施，建立现代化产品营销体系。

  - 智慧农业

鼓励发展数字农业，打造智慧农场，应用智能化、信息化技术，建立大数据管理服务平台，推动产业园实现生产、经营、管理数字化。

  - 新兴业态

- 拓展产业园功能，建设一批教育农园、研学基地、乡土文化体验游等基地，提供景观游览、采摘体验、休闲垂钓、餐饮住宿、文创孵化等设施，形成“农业+”多类型产业业态。

- 质量管理

  - 产地管理

- 地表水环境符合GB 3838的规定，农田灌溉水质符合GB 5084的规定，绿色食品产地环境质量符合NY/T 391的规定。

  - 污染防治与资源利用

- 开展农业面源污染治理，促进畜禽粪污还田、秸秆综合利用、农膜回收利用，农田地膜残留量符合GB/T 25413的规定，畜禽粪便还田符合GB/T 25246的规定，农作物秸秆综合利用符合NY/T 3020的规定。

  - 绿色发展

- 产业园全面推进农业绿色发展，实施农药化肥等投入品减量化行动，农药使用符合GB/T 8321的规定，肥料使用符合NY/T 496的规定。

  - 质量追溯

全面推行承诺达标合格证制度，建立可追溯信息管理平台，并按NY/T 1761的规定健全农产品质量安全追溯体系，积极配合有关部门对农产品质量安全的监督。

- 组织管理

  - 机构人员

成立产业园建设工作领导小组和建设管理机构，按需设置相应的职能管理部门，配备足够数量的管理人员和科技工作人员。

  - 管理制度

- 建立健全管理制度，对土地使用、资金使用、技术推广、人才资源、农产品质量安全监管等有明确规定。

  - 资金使用

- 产业园建设资金来源包括省级财政奖补资金、市县统筹资金、金融和社会投入资金。省级财政资金的使用，按照财政部门相关资金管理办法规定执行。

- 综合效益

  - 经济效益

    - 产业园年总产值达到15亿元以上。

    - 产业园年主导产业产值占产业园总产值60%以上。

    - 产业园年农产品加工业产值与农业总产值之比达到2.3:1以上。

    - 产业园年农产品加工转化率达到60%以上。

  - 社会效益

    - 产业园年农村居民人均可支配收入高于全县农村居民人均可支配收入20%以上。

    - 带动农户就业，积极推广“订单收购+分红”、“保底收益+按股分红”、土地入股、劳务用工等模式，构建实施主体与农民之间稳定的利益联结机制。

  - 生态效益

    - 产业园年内生产废弃物综合利用率达到90%以上，秸杆综合利用率达到90%以上。

    - 产业园年内主要农作物化肥、农药利用率达到43%及以上。

    - 产业园年内农产品质量抽检合格率98%以上。

  - 可持续影响

产业园年内农民满意度达到95%以上，可持续带动农民增收致富。

_________________________________